|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН** | | | | | | | |
| текущего ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети | | | | | | | |
| г. Черикова на 2021-2025 гг.\* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование улицы | Ед. изм. | Общая площадь улицы | Протяженность дефектного участка | Объем плани-руемых работ | Ориентировоч-ная стоимость | Источник финансиро-вания |
|  |  |  | м2 | м.п. | м2 | руб. |  |
| **2021 г.** | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт ул. 1-ой Интернациональной (с перекрестком с ул. Космонавтов у Евроопта) | м2 | 4580 | 420 | 2660 | 66500 | Районный бюджет |
| 2 | Текущий ремонт улицы Первомайской в г. Черикове (1-ый участок) | м2 | 7560 | 150 | 900 | 22500 | Районный бюджет |
|  | Итого: |  | 12140 | 570 | 3560 | **89 000,00** |  |
|  | **2022 г.** | | | | | | |
| 3 | Текущий ремонт ул. 1-ой Интернациональной (2-ой участок) | м2 | 4580 | 120 | 720 | 18000 | Районный бюджет |
| 4 | Текущий ремонт улицы Первомайской в г. Черикове (2-ый участок) | м2 | 7200 | 300 | 1800 | 45000 | Районный бюджет |
| 5 | Текущий ремонт улицы Космонавтов в г. Черикове (от ул. Комсомольской до МЧС) | м2 | 8 080 | 174 | 1392 | 34800 | Районный бюджет |
|  | Итого: |  | 19 860,00 | 594,00 | 3 912,00 | **97 800,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 г.** | | | | | | |
| 6 | Текущий ремонт улицы Первомайской в г. Черикове (3-ий участок) | м2 | 7200 | 200 | 1200 | 30000 | Районный бюджет |
| 7 | Текущий ремонт улицы Советской в г. Черикове (от Колледжа до ул. Ленинской) | м2 | 1 000 | 100 | 1020 | 25500 | Районный бюджет |
| 8 | Текущий ремонт улицы Дмитриевой в г. Черикове (от ул. Советской до ул. Болдина) | м2 | 11280 | 320 | 2560 | 64000 | Районный бюджет |
|  | Итого: |  | 16 280 | 440 | 3 340 | **119 500,00** |  |
|  | **2024 г.** | | | | | | |
| 9 | Текущий ремонт улицы Первомайской в г. Черикове (3-ий участок) | м2 | 1200 | 200 | 1200 | 30000 | Районный бюджет |
| 10 | Текущий ремонт улицы Космонавтов в г. Черикове (от ДРСУ до м-на Евроопта) | м2 | 8 080 | 140 | 1120 | 28000 | Районный бюджет |
| 11 | Текущий ремонт улицы Володарского в г. Черикове (ул. Коммунистической до ул. Болдина) | м2 | 5080 | 364 | 1638 | 40950 | Районный бюджет |
|  | Итого: |  | 17 560 | 884 | 5 398 | **98 950,00** |  |
|  | **2025 г.** | | | | | | |
| 12 | Текущий ремонт улицы Полевой в г. Черикове (от ул. Храмовича до КНС) | м2 | 6300,00 | 690,00 | 4140,00 | 103500 | Районный бюджет |
|  | Итого: |  | 66 080 | 2 348 | 14 856 | **103 500,00** |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | **508 750,00** |  |
| \* | -план в процессе выполнения работ может быть изменен по причинам наличия либо отсутствия финансирования, а также текущего состояния улиц г. Черикова | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |